江田島市委託業務監督要領

平成18年 8月 1日制定

第１章　総則

（目的）

第１　この要領は，企業局が所管するものを除き，市長が行う建設工事に係る測量，設計及び調査等の委託業務（以下「委託業務」という。）の監督に関し必要な事項を定め，厳正かつ適正な監督業務の実施を図ることを目的とする。

（用語の定義）

第２　この要領において，次の各号に掲げる用語の定義は，当該各号に定めるところによる。

- 監督　契約図書（契約書及び設計図書（別冊の図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書）をいう。以下同じ。）に基づき委託内容を把握し，契約の適正な履行を確保するため，業務の過程において契約図書に定められた事項の範囲内において，指示，承諾及び協議等の職務を行うこと。

- 受注者　市と委託業務の実施に関し，契約をした者をいう。

- 調査職員　江田島市土木設計業務等委託契約約款第８条及び江田島市建築設計業務等委託契約約款第12条に規定する者をいい，総括調査員，主任調査員及び調査員を総称していう。

（調査職員の一般的職務）

第３　調査職員は，次の各号に掲げる業務を行うとともに，市長に対し，必要に応じ監督業務の内容について報告し指示を受けなければならない。

- 市が意図する成果物を完成させるため，委託業務について受注者の管理技術者に対する業務に関する指示

- 契約図書の記載内容に関する管理技術者の確認の申出に対する承諾又は回答若しくは質問に対する回答

- 契約の履行に関する管理技術者との協議

- 委託業務の進捗状況の確認，契約図書の記載内容と履行内容の照合その他契約の履行状況の監督

- 委託業務の内容変更，一時中止又は契約の解除の必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由，その他契約図書に基づく必要事項の市長への報告

２　調査職員は，委託契約の適正な履行を確保するために，契約図書について把握するものとする。

３　調査職員は，連絡指導に当たっては，受注者の業務を不当に妨げる行為をしてはならない。

４　調査職員は，業務上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

（調査職員の体制及び職務分担）

第４　調査職員は，総括調査員，主任調査員及び調査員とする。

２　総括調査員は，調査職員の職務の総括並びに主任調査員及び調査員の指揮指導を行うものとする。

３　主任調査員は，受注者に対する連絡指導の総括及び調査員の指揮指導を行うものとする。

４　調査員は，総括調査員及び主任調査員の職務以外の職務を行うものとする。

（調査職員の指定等）

第５　市長は，委託業務の調査職員を委託契約ごとに指定するものとする。

２　調査職員には，次に掲げる職員を指定するものとする。

- 総括調査員　調査を担当する課長又は相当職以上の職にある職員

- 主任調査員　調査を担当する係長又は相当職以上の職にある職員

- 調査員　調査を担当する主事級以上の職にある職員

３　前項の規定にかかわらず，軽微な委託業務については，次に掲げる職員を指定するものとし，総括調査員が総括調査員及び主任調査員の業務を担当するものとする。この場合において，軽微な委託業務とは，江田島市土木工事監督実施要領第６のただし書きの規定を準用する。ただし，江田島市委託業務検査要領第４の規定により委託業務の検査員に調査担当課長を指定する場合に限る。

- 総括調査員　調査を担当する係長又は相当職以上の職にある職員

- 調査員　調査を担当する主事級以上の職にある職員

４　市長は，前２項により難いときは各項に定める職員以外の者を調査職員に指定することができるものとする。

５　主任調査員及び調査員については，必要に応じ，それぞれ二名以上を指定することができるものとし，この場合は，各調査職員の職務分担を明示するものとする。

６　市長は，調査職員を指定したときは，調査職員及び調査職員の職務分担を，受注者に通知するものとする。

７　調査職員は，委託成果物の引渡しをもって解任する。

第２章　調査職員の実務

（契約図書に基づく処理方法）

第６　調査職員は，契約図書に示された指示，請求，通知，承諾，質問，回答及び協議について，原則として業務打合せ簿により行うものとする。

（業務計画書の受理）

第７　調査職員は，受注者から提出された業務計画書により，履行計画の内容を把握するものとする。業務計画書の内容に変更が生じた場合も同様とする。

（支給材料及び貸与品の検査，引渡し）

第８　調査職員は，契約図書に定められた支給材料及び貸与品については，その品名，数量，品質，規格又は性能を契約図書に基づき検査し，引渡しを行い，受注者から支給品受領書又は貸与品借用書を徴しなければならない。

２　調査職員は，前項の規定により引渡しを行った後，受注者より支給材料のかし等についての通知があったときは，これを市長に報告しなければならない。

３　調査職員は，業務の完了時（完了前にあっては支給材料の精算を行うことができるとき），受注者から支給品精算書の提出があったときは，その内容が事実と相違ないことを確認するものとする。

４　調査職員は，受注者から支給材料及び貸与品の返還があったときは，第１項の検査を行い，これを受領し，受注者から貸与品返納書を徴しなければならない。

５　調査職員は，前項の検査の結果，滅失若しくはき損を生じ，又は返還が不可能となった場合は，これに代わる支給材料及び貸与品を市長と打合せの上，引渡等の措置を行うものとする。

（調査職員の立会）

第９　調査職員は，契約図書において，調査職員の立会の上，実施すると指定された事項については，管理技術者から立会を求められた場合は立会を行わなければならない。

（業務履行状況の確認）

第10　調査職員は，契約図書又は業務計画書の打合せ計画に基づき管理技術者から求められた場合又は調査職員が必要と認める場合は，業務履行状況の確認を行うものとする。

２　調査職員は，業務履行状況の確認に当たり，必要に応じ，調査職員以外の職員の立会を求めることができる。

（修補の請求）

第11　調査職員は，業務の履行が，契約図書に適合しない事実を発見したとき，修補の必要があると認められるときは，その請求を行わなければならない。

（工程把握及び業務促進指示）

第12　調査職員は，業務工程表及び管理技術者からの履行報告に基づき，工程を把握し，必要に応じて業務促進の指示を行うものとする。

（関連業務との調整）

第13　調査職員は，当該委託業務に関連する他の業務が履行上密接に関連する場合は，必要に応じて調整し，管理技術者に対して必要な事項を指示するものとする。

（書類の整理）

第14　調査職員は，受注者から提出された，又は自ら作成した業務打合せ簿及び報告書等について，その経過を明らかにし，整理しておかなければならない。

（条件変更に関する確認，調査）

第15　調査職員は，次の各号に掲げるものについて，管理技術者からその事実の確認を請求されたとき又は自らその事実を発見したときは，直ちに調査を行い，その内容を業務打合せ簿で確認しなければならない。

- 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。（これらの優先順位が定められている場合を除く。）

- 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。

- 設計図書の表示が明確でないこと。

- 施行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること。

- 設計図書に明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

２　調査職員は，前項の調査を行った後，原則として１４日以内に調査の結果（措置が必要となるときは当該指示を含む）を管理技術者に通知しなければならない。ただし，設計図書又は履行期間の変更等を伴う場合は，あらかじめ市長の承認を得るものとする。

（土地への立入り）

第16　調査職員は，受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合は，通知を行い，必要に応じて，受注者の協力を得ながら，当該土地の所有者等の承諾を得るものとする。

２　前項の通知は，原則として，書面をもって行うこととする。

３　調査職員は，受注者の第三者の土地への立入りに際して，関係法令等に基づき身分証明書を要するときは，その交付と回収を行わなければならない。

（地元関係者との交渉等）

第17　調査職員は，業務上の必要に応じ，受注者の協力を得ながら，地元関係者と交渉等を行うものとする。

第３章　調査職員の市長への報告

（管理技術者等に関する措置請求）

第18　調査職員は，管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは受注者から業務を委任され，若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは，市長に報告し,その指示を受けるものとする。

（設計図書の変更）

第19　調査職員は，設計図書を変更する必要があると認められるときは，市長に報告するものとする。

（業務の中止）

第20　調査職員は，委託業務の全部又は一部を一時中止する必要があると認めるときは，一時中止の範囲及び理由を市長に報告するものとする。

（業務に係る提案）

第21　調査職員は，受注者から設計図書についての技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項の提案がなされたときは，市長に報告し，その指示を受けるものとする。

（委託期間の延長）

第22　調査職員は，受注者から委託期間の延長請求があった場合は,工程状況及びその理由に関する調査を行い,市長に報告するものとする。

（損害発生の調査及び報告）

第23　調査職員は，成果物,仮設物又は調査機械器具等の損害について，受注者から報告を受けた場合は，損害の原因及び損害の状況等を調査し，その結果を市長に報告し，その指示を受けるものとする。

２　第三者に及ぼした損害についても，同様とするものとする。

（不可抗力による損害の調査及び報告）

第24　調査職員は，天災等の不可抗力により成果物，仮設物又は調査機械器具等の損害について，受注者から通知を受けた場合は，管理技術者の立会の上，損害の状況等を調査し，その結果を管理技術者に通知するとともに市長に報告し，指示を受けるものとする。

（契約解除に関する必要書類の作成及び措置請求又は報告）

第25　調査職員は，次の各号に該当し契約を解除する必要があると認められる場合は，市長に対し措置要求を行うものとする。

(1)　正当な理由なく，業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

(2)　受注者の責めに帰すべき事由により，履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。

(3)　管理技術者を配置しなかったとき。

(4)　前３号に掲げる場合のほか，契約に違反し，その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

(5)　受注者の解除事由がないのに契約の解除を申し出たとき。

２　調査職員は，受注者から契約解除の通知を受けたときは，契約解除要件を確認し，市長へ報告するものとする。

３　監督員は，契約が解除された場合は，履行済み業務内容を調査し，市長へ報告するものとする。

第４章　調査職員のその他の業務

（臨機の措置）

第26　調査職員は，災害防止その他業務の実施上,特に必要があると認められるときは，受注者に対し臨機の措置を請求することができる。

（事故等に対する措置）

第27　調査職員は，受注者から事故等の発生報告があったときは，受注者から事故報告書を徴し,状況及び添付書類を確認した上で，速やかに市長に報告しなければならない。

（履行期間および業務委託料の変更協議）

第28　履行期間及び業務委託料の変更については，受注者と協議して定める。また協議の開始日については，受注者の意見を聞いて定め，通知するものとする。

（検査日の通知）

第29　調査職員は，完了検査及び部分引渡検査に先立って，検査日を通知するものとする。

（検査の立会）

第30　原則として，主任調査員及び調査員は，完了検査及び部分引渡検査に立ち会うものとする。

附　則

この要領は，平成18年 8月 1日から施行する。