○江田島市建設工事監督規程

平成１７年１１月１日

訓令第１９号

改正　平成２８年１１月２５日訓令第２９号

（趣旨）

第１条　この訓令は，江田島市建設工事執行規則（平成１６年江田島市規則第１２４号。以下「規則」という。）に基づき，市長が行う建設工事（以下「工事」という。）の監督については，別に定めがあるものを除くほか，この規程に定めるところによる。

（監督員の責務）

第２条　規則第１９第１項に規定する監督員（以下「監督員」という。）は，工事が公共の福祉の向上に寄与することを認識し，監督に当たっては公正を旨とし，厳正及び的確にその職務を行うよう努めるものとする。

（監督業務の分類）

第３条　監督業務は，総括業務，主任業務及び一般業務に分類するものとし，その業務内容は，次のとおりとする。

(１)　総括業務　監督業務に関する総括並びに主任業務及び一般業務を担当する監督員の指揮監督

(２)　主任業務　監督業務のうち，現場に関する総括及び一般業務を担当する監督員の指揮監督

(３)　一般業務　監督業務のうち，総括業務及び主任業務以外の業務

（監督員の担当業務等）

第４条　監督員は，総括監督員，主任監督員及び一般監督員とし，それぞれ前条に規定する総括業務，主任業務及び一般業務を担当する。ただし，軽微な工事については，総括監督員及び一般監督員とし，総括監督員は前条に規定する総括業務及び主任業務を担当する。

（監督体制及び監督員の指定）

第５条　監督は，総括監督員，主任監督員及び一般監督員が行う。ただし，軽微な工事については，総括監督員及び一般監督員が行う。

２　前項の監督員は，工事を担当する課長が，工事の請負契約ごとにそれぞれ指定するものとする。

（指定基準）

第６条　監督員には，次に掲げる職員を指定するものとする。

(１)　総括監督員　工事を担当する課長又は相当職以上の職にある職員

(２)　主任監督員　工事を担当する係長又は相当職以上の職にある職員

(３)　一般監督員　工事を担当する主事級以上の職にある職員

２　前項の規定にかかわらず，軽微な工事については，次に掲げる職員を指定するものとする。

(１)　総括監督員　工事を担当する係長又は相当職以上の職にある職員

(２)　一般監督員　工事を担当する主事級以上の職にある職員

（監督の方法）

第７条　監督は，すべて契約書，設計図書（図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書）と照合して行うものとする。

（工事記録等）

第８条　監督員は，当該工事の受注者から提出された書類，工事打合せ簿及び図面並びに検査，試験等の結果について，その処理経緯を明らかにするものとする。

附　則

この訓令は，公布の日から施行する。

附　則（平成２８年１１月２５日訓令第２９号）

この訓令は，平成２８年１２月１日から施行する。