別紙－３（１）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 細別 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 | 優れている | やや優れている | 他の評価に該当しない | やや劣っている | 劣っている |
|  |  | ●評価対象項目 □ 契約書第１８条第１項第１号～５号に基づく設計図書の照査を行っていることが確認できる。 【必須】 □ 施工計画書が工事着手前に提出され，所定の項目が記載されているとともに，設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっていることが確認できる。【必須】 □ 工事期間を通じて，施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。【必須】 □ 現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は，その都度当該工事着手前に変更計画書を提出していることが確認できる。 □ 工事材料の品質に影響が無いよう工事材料を保管していることが確認できる。 □ 立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。【必須】 □ 建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。 □ 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で適確に整備していることが確認できる。 □ 下請に対する引き取り（完成）検査を書面で実施していることが確認できる。 □ 工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。【必須】 □ 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。【必須】 □ 検査時に現場代理人及び主任（監理）技術者が立会して適切に説明を行った。【必須】 □ その他 理由： ●判断基準 ① 当該「評価対象項目」のうち，対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④ なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 評価値が90%以上・・・・・・・・・a 評価値が80％以上90%未満・・・・・b 評価値が80%未満・・・・・・・・・c |  |  | □ 施工管理に関して，監督員が文書による改善指示を行った。 □ 設計図書と適合しない箇所があり，かし担保による修補又は損害賠償請求を行った。 | □ 施工管理に関して，監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 |

別紙－３（２）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工 種 | ａ | ａ’ | ｂ | ｂ’ | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 | 土木工事 | □ 出来形の測定が，必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており，測定値が規格値を満足し，そのばらつきが規格値の概ね５０％以内で，下記の「評定対象項目」の４項目以上が該当する | □ 出来形の測定が，必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており，測定値が規格値を満足し，そのばらつきが規格値の概ね５０％以内で，下記の「評定対象項目」の３項目以上が該当する。 | □ 出来形の測定が，必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており，測定値が規格値を満足し，そのばらつきが規格値の概ね８０％以内で，下記の「評定対象項目」の３項目以上が該当する。 | □ 出来形の測定が，必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており，測定値が規格値を満足し，そのばらつきが規格値の概ね８０％以内で，下記の「評定対象項目」の２項目以上が該当する。 | □ 出来形の測定が，必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており，測定値が規格値を満足し，ａ～ｂ’に該当しない。 | □ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 □ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | □ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査員が修補指示を行った。 |
|  |  | ●評価対象項目 □ 出来形管理が容易に把握できるよう，出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる。【必須】 □ 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。【必須】 □ 不可視部分の出来形が写真で確認できる。【必須】 □ 写真管理基準の管理項目を満足している。【必須】 - 出来形は，工事全般を通じて評定するものとする。 - 出来形とは，設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。 - 出来形管理とは，「土木工事施工管理基準」の測定項目，測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系である。 - 出来形管理項目を設定していない工事は「ｃ」評価とする。 □ 出来形管理基準が定められていない工種について，監督員と協議の上で管理していることが確認できる。 □ その他 理由： ※ ばらつきの判断は別紙－4参照。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築工事（新築・改修工事） | ａ | ａ’ | ｂ | ｂ’ | ｃ | ｄ | ｅ |
|  |  | 優れている | ｂより優れている | やや優れている | ｃより優れている | 他の評価に該当しない | やや劣っている | 劣っている |
|  |  | ●評価対象項目 □ 設計図書等に指定された竣功図・完成図書・データ等が提出されている。【必須】 □ 承諾図・施工図等が設計図書を満足していることが確認できる。【必須】 □ 出来形管理方法を定めて，適切に管理していることが確認できる。【必須】 □ 溶接管理基準の出来形管理が適切にまとめられており，出来形の確認ができる。 □ 写真管理基準を設定し，適切に管理していることが写真等で確認ができる。【必須】 □ 不可視部分の出来形が写真で確認できる。【必須】 □ 現場における出来形が良好で，施工の精度が高い。【必須】 □ 出来形管理基準が定められていない工種について，監督員と協議の上で管理していることが確認できる。 □ その他 理由： ●判断基準 - 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 評価値が90％以上・・・・・・・・・・・ａ 評価値が80％以上90％未満・・・・・・・ａ’ 評価値が70％以上80％未満・・・・・・・ｂ 評価値が60％以上70％未満・・・・・・・ｂ’ 評価値が60％未満・・・・・・・・・・・ｃ |  |  |  |  | □ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 □ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | □ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査員が修補指示を行った。 |

別紙－３（３）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工 種 | ａ | ａ’ | ｂ | ｂ’ | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 | 機械設備工事 | 優れている | ｂより優れている | やや優れている | ｃより優れている | 他の評価に該当しない | やや劣っている | 劣っている |
|  |  | ●評価対象項目 □ 設計図書等に指定された竣功図・完成図書・データ等が提出されている。【必須】 □ 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう，出来形管理図などを工夫していることが確認できる。【必須】 □ 設備全般にわたり，形状及び寸法の実測値が許容範囲内であり，出来形の確認ができる。【必須】 □ 施工管理基準の撮影記録が撮影基準を満足し，出来形の確認ができる。【必須】 □ 設計図書で定められていない出来形管理項目について，監督員と協議の上で管理していることが確認できる。 □ 不可視部分の出来形が写真で確認できる。【必須】 □ 塗装管理基準の塗膜厚管理が適切にまとめられており，出来形の確認ができる。 □ 溶接管理基準の出来形管理が適切にまとめられており，出来形の確認ができる。 □ 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。【必須】 □ 設計図書に定められている予備品に不足が無いことが確認できる。 □ 分解整備における既設部品等の摩耗，損傷等について，整備前と整備後の老化状況及び回復状況が図表等に記録していることが確認できる。 □ その他 理由： ●判断基準 - 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 評価値が90％以上・・・・・・・・・・・ａ 評価値が80％以上90％未満・・・・・・・ａ’ 評価値が70％以上80％未満・・・・・・・ｂ 評価値が60％以上70％未満・・・・・・・ｂ’ 評価値が60％未満・・・・・・・・・・・ｃ |  |  |  |  | □ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 □ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | □ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査員が修補指示を行った。 |
|  | 電気設備工事・通信設備工事・受変電設備工事 | ●評価対象項目 □ 設計図書等に指定された竣功図・完成図書・データ等が提出されている。【必須】 □ 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう，出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる。 □ 機器等の測定（試験）結果が，その都度管理図表などに記録され，適切に管理していることが確認できる。 □ 写真管理基準の管理項目を満足している。【必須】 □ 不可視部分の出来形が写真で確認できる。【必須】 □ 設計図書で定められていない出来形管理項目について，監督員と協議の上で管理していることが確認できる。 □ 設備全般にわたり，形状，寸法の実測値が許容範囲内であることが確認できる。【必須】 □ 設備の据付，固定方法が，設計図書又は承諾図書のとおり施工していることが確認できる。 □ 配管及び配線が設計図書又は承諾図書通り敷設していることが確認できる。 □ 行先などを表示した名札が，ケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けている。 □ 配管及び配線の支持間隔や絶縁抵抗等について，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □ 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。【必須】 □ その他 理由： ●判断基準 評価値が90％以上・・・・・・・・・・・ａ - 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 評価値が80％以上90％未満・・・・・・・ａ’ 評価値が70％以上80％未満・・・・・・・ｂ 評価値が60％以上70％未満・・・・・・・ｂ’ 評価値が60％未満・・・・・・・・・・・ｃ |  |  |  |  | □ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。 □ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | □ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査員が修補指示を行った。 |